# Ограничения

## Ресурсы

### Ресурсы для разраюотчиков

Для выполнения проекта необходимо 15 ПК с возможностью выхода в интернет, ОС Windows (XP, Vista, 7, 8) или Ubuntu server (начиная с 12 версии и далее) и установленными программами: MS Word (для Ubuntu – Libre Office), Symfony Framework (и всем ПО, необходимым для работы с Symphony Framework).

### Ресурсы для клиентов

Для обычных пользователей необходимо наличие ПК с возможностью выхода в интернет, наличие браузера и Google аккаунта с Google+.

## Роли

Таблица РОЛЕЙ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Деятельность** | **Руководитель** | **Заместитель** | **Команда** |
| Руководитель проекта | Лось Роман | Трикашный Артем |  |
| Требования | Бондаренко Татьяна | Марченко Данил | Гасников Александр  Иваненко Юрий |
| Архитектура и дизайн | Мазняк Андрей | Марченко Данил | Бондаренко Татьяна  Авдеев Максим  Сидоров Кирилл  Марченко Денис |
| Кодирование | Лось Роман | Авдеев Максим | Бочкарев Александр  Мазняк Андрей  Баранов Виталий  Марченко Денис |
| UI | Трикашный Артем | Бондаренко Татьяна | Иваненко Юрий  Домбровский Антон  Баранов Виталий |
| Тестирование | Марченко Данил | Сидоров Кирилл | Гасников Александр  Домбровский Антон  Дмитриева Дарья  Татюшев Михаил |
| ССВ | Мазняк Андрей | Трикашный Артем |  |
| Интегратор | Лось Роман | Авдеев Максим |  |

## Сроки

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап** | **Срок сдачи** |
| План | 04.10.2013 |
| Требования | 01.11.2013 |
| Архитектура и дизайн | 03.12.2013 |
| Код | 04.04.2014 |
| UI (разметка, стили) | 04.04.2014 |
| Тестовые сценарии | 03.12.2013 |
| Первая alpha версия | 17.12.2013 |
| Первая beta версия | 27.12.2013 |
| Release candidate | 02.05.2014 |
| Release | 30.05.2014 |